- Annexe 2 : Cotation des résultats fondamentaux par jalon

| Phase | Résultats | Atteinte (Oui/non) |
| --- | --- | --- |
| Consultation | - Bonne compréhension par le fournisseur des besoins de Renault - Qualification et quantification des risques estimés - Expression de la démarche et des moyens mis en œuvre pour lever les risques - Démonstration de l’atteinte de la performance contractuelle (mise en œuvre, planning, réactivité en cas d’aléas, plans d’action, etc.) - Fixation du coût de la formation et de l’assistance technique, coût de rachat des pièces de rechange en dépôt prêt sur site - Format, planning et contenu de la livraison documentaire négociés |  |
| ATFE | - Trajectoire d’atteinte de la performance construite - Référentiel TPM du projet pris en compte - Documentation contractuelle fournie - Formations spécifiques planifiées - Fourniture de la liste de pièces de rechange - Charge de préventif construite - Liste des outils et moyens spécifiques de maintenance définie et fournie - Suivant les métiers, tableau de découpage des installations documenté |  |
| ATPL | - Réalisation de tout ou partie de l’ATPL chez le fournisseur - Moyen conforme, montrant sa capacité à atteindre la performance - Nomenclature complète et exhaustive incluant la liste des pièces de rechange - Maintenance préventive (y compris le nettoyage) construite - Prédispositions des états de référence prévues sur les moyens - Plan de formation construit - Prédispositions SMP validées - Documentation contractuelle fournie (instructions d'utilisation, de maintenance, plans, etc….) |  |
| ATFMR | - Moyen conforme (sécurité) - Performances attendues au jalon atteintes - SMP opérationnel |  |
| ATMP | - Objectifs de performances atteints - Actions de responsabilité fournisseur soldées, y compris les anomalies constatées suite à la démarche de détection d’anomalies - Mise à jour finale de la notice d’instructions (contenu et support) - États de références réalisés et disponibles - Outillages spécifiques de maintenance opérationnels - Formations réalisées - Usine autonome dans l’exploitation des moyens - Documentation définitive fournie |  |
| - COP | - Performances contractuelles obtenues - Coût présent et prévisionnel de la maintenance en exploitation conforme aux objectifs - Pérennité du moyen et des performances |  |